Acta de Constitución

del Proyecto

CulturaX

Fecha: 14-11-2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	4

Descripción del Proyecto y Entregables	5

Funcionalidades principales:	5

Entregables del proyecto:	6

Requerimientos de alto nivel	6

Requerimientos del producto	6

Requerimientos del proyecto	8

Objetivos	12

Premisas y Restricciones	13

Premisas del Proyecto	13

Restricciones del Proyecto	13

Riesgos iniciales de alto nivel	14

Cronograma	17

Presupuesto	18

Lista de Interesados (stakeholders)	18

Requisitos de aprobación del proyecto	19

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	20

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | CulturaX |
| Fecha de preparación | 15-08-2025 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de Proyecto |  |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Ricardo Gonzalez | Full Stack Developer |
| Bastian Vidal | Full Stack Developer |
| Rodrigo Gonzalez | Full Stack Developer |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto CulturaX tiene como propósito desarrollar una plataforma web centralizada que permita a los usuarios explorar, valorar y reseñar contenido cultural de diversas categorías, tales como películas, series, anime, manga, libros, música, documentales y videojuegos. La aplicación busca ofrecer una experiencia intuitiva y accesible que facilite la interacción con obras culturales mediante interfaces modernas, navegación fluida y contenido organizado. La justificación del proyecto se fundamenta en la necesidad de contar con un espacio digital unificado que reúna distintos tipos de contenido cultural, evitando la dispersión actual en múltiples plataformas especializadas. Para garantizar una experiencia confiable, el sistema utiliza Firebase Authentication y Firestore Database, permitiendo el registro seguro de usuarios, la gestión de reseñas en tiempo real y el almacenamiento estructurado de obras culturales. Durante el desarrollo, se empleó una metodología ágil apoyada en Trello para la planificación y el control de los sprints, asegurando un ciclo iterativo de implementación, pruebas y mejoras continuas. Esto permitió mantener un avance ordenado y un control constante de la calidad, respaldado por prácticas de documentación, pruebas de usabilidad, métricas de rendimiento y revisión permanente de criterios de aceptación definidos en el tablero. Además, CulturaX se construye sobre una estructura modular basada en el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la futura extensión del sistema. La plataforma integra componentes reutilizables, manejadores de vistas, controladores especializados y modelos conectados directamente con Firestore, asegurando consistencia técnica y claridad estructural durante todo el ciclo de desarrollo. La implementación de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas —descritas en el Plan de Gestión de Calidad— refuerzan la necesidad y pertinencia del proyecto, garantizando que CulturaX sea una plataforma estable, segura y con capacidad de crecimiento. La utilización de KPIs, revisiones semanales y quincenales, auditorías internas, documentación técnica y criterios de aceptación contribuyen a mantener altos niveles de calidad tanto funcional como técnica. En resumen, el proyecto CulturaX se justifica por la necesidad de unificar contenido cultural en una sola plataforma moderna, segura y escalable, respaldada por un proceso de desarrollo ágil, estándares de calidad definidos, gestión formal de riesgos y una arquitectura técnica sólida que soporta todas las funcionalidades implementadas.

# Descripción del Proyecto y Entregables

CulturaX es una plataforma digital interactiva diseñada para integrar múltiples expresiones culturales: cine, series, anime, música, libros y videojuegos— dentro de un único espacio web. Los usuarios pueden registrarse, dejar reseñas y calificaciones, interactuar en foros temáticos y descubrir contenido mediante sistemas de búsqueda y recomendación inteligente. ### Funcionalidades principales: - Autenticación de usuarios: Sistema de registro y acceso seguro mediante Firebase Authentication, con soporte para correo y Google. - Gestión de reseñas: Publicación, edición y eliminación de reseñas con calificación por estrellas, comentarios y cálculo dinámico de promedios globales. - Perfiles personalizados: Visualización de todas las reseñas creadas por el usuario, incluyendo su calificación y acceso directo al detalle de cada obra. - Búsqueda avanzada: Filtrado por categoría, género, año y autor, implementado con consultas simultáneas a múltiples colecciones de Firestore. - Foros temáticos (fase futura): Espacios para el intercambio de opiniones por categoría cultural. - Dashboard administrativo : Panel para moderar reseñas, obras y estadísticas generales de uso. - Monetización sostenible: Sistema de publicidad rotativa diseñado para mostrar anuncios de manera dinámica, con la capacidad de adaptarse y evolucionar según futuras necesidades o mejoras del entorno. ### Entregables del proyecto: - Documento de requerimientos funcionales y técnicos: Incluye arquitectura del sistema, flujos de usuario, modelo de datos y criterios de validación. - Desarrollo completo del frontend y backend: Implementación modular en JavaScript (SPA) con conexión a Firebase (Auth + Firestore). - Plataforma funcional y desplegada: Sitio operativo con documentación técnica, pruebas de rendimiento y plan de mantenimiento inicial. - Repositorio en GitHub y gestión ágil: Uso de GitLab/Trello para seguimiento de sprints, issues y control de versiones.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- Gestión de Usuarios y Autenticación - El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con correo y contraseña utilizando Firebase Authentication. - El sistema debe soportar inicio de sesión mediante Google. - Debe existir una sesión persistente capaz de actualizar el estado del usuario en el navbar. - Acceso Seguro y Control de Roles - La plataforma debe restringir el acceso al panel administrativo únicamente a usuarios con permisos específicos almacenados en la colección admins de Firestore. - Las operaciones de gestión de obras culturales deben estar disponibles solo para administradores. - Las reglas de Firestore deben restringir lectura/escritura según el rol del usuario autenticado. - Gestión de Contenido Cultural - El sistema debe permitir almacenar, leer y gestionar obras culturales clasificadas en distintas categorías: películas, series, anime, manga, música, libros, documentales y videojuegos. - Las obras deben incluir información básica como título, imagen, descripción y atributos propios de cada categoría. - Cada categoría debe tener su propia vista con cards dinámicas y navegación independiente. - Sistema de Reseñas y Calificaciones - Los usuarios autenticados deben poder crear, editar y eliminar reseñas asociadas a una obra cultural. - Las reseñas deben contener: estrellas, comentario, fecha y usuario. - El sistema debe utilizar transacciones de Firestore para recalcular automáticamente: - Promedio de calificación. - Cantidad total de votos. - Las reseñas propias deben mostrarse en la vista de perfil del usuario. - Navegación y Flujo General de la Aplicación - La aplicación debe funcionar como una SPA (Single Page Application) usando rutas hash (ej: #/anime, #/detalle). - El router debe permitir navegar sin recargar la página, renderizando las vistas dinámicamente. - Debe existir una vista de detalle que muestre información completa de una obra junto con sus reseñas. - El sistema debe permitir almacenar temporalmente en sessionStorage los datos utilizados por el detalle de la obra. - Buscador Global - La aplicación debe permitir la búsqueda de contenido cultural mediante texto. - Las vistas deben filtrar datos por atributos definidos (género, año, categoría según corresponda). - La búsqueda debe operar sobre todos los catálogos cargados desde Firestore. - Panel Administrativo - La aplicación debe contar con un panel para administradores que permita - Crear nuevas obras culturales. - Editar obras existentes. - Eliminar obras. - Importar y exportar colecciones utilizando JSON (archivos importFirestore.js y exportFirestore.js). - Gestión Visual y Experiencia de Usuario - La interfaz debe ser responsiva utilizando Bootstrap 5 y estilos personalizados. - Debe incluir un sistema de cards, railes horizontales y banners publicitarios configurados desde archivos JSON. - El diseño debe ser accesible, priorizando legibilidad, contraste y usabilidad en dispositivos móviles y escritorio. - Publicidad y Contenido Gráfico - El sistema debe cargar banners publicitarios dinámicos desde publicidad.json. - Los banners deben mostrarse en posiciones configuradas: superior, inferior y laterales. - Se deben utilizar imágenes desde la carpeta /src/assets con fallback automático en caso de error. - Requerimientos de Calidad y Rendimiento - La plataforma debe mantener tiempos de carga mínimos y navegación fluida. - Las pruebas de calidad deben realizarse según el Plan de Gestión de Calidad, incluyendo revisión de KPIs como tasa de defectos, estabilidad del sistema y tiempo de carga. - El código debe mantenerse modular siguiendo la estructura MVC definida. - El proyecto debe documentar criterios de aceptación, riesgos y lecciones aprendidas en Trello y los documentos entregados.

## Requerimientos del proyecto

1. Requerimientos Funcionales (RF) RF1. Autenticación de Usuarios - RF1.1 El sistema debe permitir registrar usuarios mediante correo y contraseña usando Firebase Authentication. - RF1.2 El sistema debe enviar un correo de verificación y bloquear el acceso a usuarios no verificados. - RF1.3 La plataforma debe permitir iniciar sesión mediante Google. - RF1.4 El usuario debe poder restablecer su contraseña vía correo electrónico. - RF1.5 El sistema debe mantener el estado de sesión y actualizar dinámicamente la interfaz (navbar). RF2. Control de Accesos y Roles - RF2.1 El sistema debe validar si el usuario es administrador consultando la colección /admins en Firestore. - RF2.2 El acceso al panel administrativo debe estar restringido únicamente a usuarios con rol administrador. - RF2.3 Las operaciones CRUD sobre obras culturales deben estar disponibles solo para administradores autenticados. RF3. Gestión de Contenido Cultural (CRUD) - RF3.1 Crear nuevas obras culturales desde el panel de administración. - RF3.2 Editar obras existentes. - RF3.3 Eliminar obras culturales. - RF3.4 Visualizar contenido por categoría mediante vistas dedicadas. - RF3.5 Cargar imágenes mediante rutas gestionadas en assets/ con fallback automático. RF4. Vista de Detalle - RF4.1 El sistema debe mostrar los datos completos de la obra seleccionada. - RF4.2 La vista debe cargar las reseñas correspondientes a esa obra. - RF4.3 La categoría e información de detalle deben conservarse usando sessionStorage. RF5. Sistema de Reseñas - RF5.1 Los usuarios autenticados deben poder crear reseñas con estrellas y comentarios. - RF5.2 Las reseñas deben almacenarse como subcolecciones en Firestore: /categoria/{id}/resenas/{userId} - RF5.3 El sistema debe recalcular el promedio y total de votos mediante transacciones de Firestore. - RF5.4 El usuario debe poder editar o eliminar su propia reseña. - RF5.5 El sistema debe registrar reseñas globales del usuario en la colección userResenas. RF6. Perfil del Usuario - RF6.1 El sistema debe mostrar las reseñas creadas por el usuario. - RF6.2 Debe permitir acceder a cada obra reseñada desde su ficha individual. RF7. Buscador y Filtros - RF7.1 La plataforma debe permitir buscar contenido cultural mediante texto. - RF7.2 Las vistas deben aplicar filtros según la categoría (género, año, etc.). RF8. Publicidad Dinámica - RF8.1 Los anuncios deben cargarse desde el archivo publicidad.json. - RF8.2 La interfaz debe mostrar banners en zonas definidas (superior, laterales, inferior). RF9. Navegación (SPA) - RF9.1 La aplicación debe utilizar rutas hash para navegar entre vistas. - RF9.2 El router debe interceptar rutas inexistentes y cargar una vista 404. - RF9.3 El router debe validar rutas seguras (perfil, admin). - RF9.4 El sistema debe renderizar vistas dinámicamente sin recargar la página. 2. Requerimientos No Funcionales (RNF) RNF1. Rendimiento y Estabilidad - RNF1.1 La aplicación debe mantener tiempos de carga bajos en la navegación SPA. - RNF1.2 Debe garantizar estabilidad en la conexión con Firebase sin interrupciones. - RNF1.3 El sistema debe manejar correctamente imágenes faltantes mediante fallback. RNF2. Usabilidad y UX - RNF2.1 La interfaz debe ser responsiva utilizando Bootstrap 5. - RNF2.2 El sistema debe mantener un diseño moderno, minimalista y accesible para distintos dispositivos. - RNF2.3 La navegación debe ser fluida, intuitiva y consistente con las vistas del catálogo. - RNF2.4 Los textos deben ser legibles con contraste adecuado (tema dark). RNF3. Mantenibilidad - RNF3.1 El proyecto debe mantener una estructura modular basada en MVC. - RNF3.2 El código debe separar vistas, controladores y modelos para facilitar ampliaciones. - RNF3.3 La documentación técnica, RACI y calidad deben mantenerse en repositorio compartido. RNF4. Gestión del Proyecto - RNF4.1 El desarrollo debe gestionarse mediante Trello, con tareas organizadas por sprints. - RNF4.2 Deben existir criterios de aceptación para cada épica y tarea. - RNF4.3 Deben registrarse riesgos, KPIs y reportes de calidad según el Plan de Calidad. RNF5. Portabilidad - RNF5.1 La plataforma debe funcionar en los navegadores modernos compatibles con JavaScript ES6. - RNF5.2 No requiere instalación ni dependencias locales adicionales. RNF6. Integración - RNF6.1 El sistema debe integrarse únicamente con Firebase para backend. - RNF6.2 Debe soportar importación y exportación de datos Firestore en formato JSON.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Desarrollar una plataforma web integral para reseñas y comunidades culturales. | Plataforma lanzada con todos los módulos funcionales (autenticación, reseñas, búsqueda, perfil y navegación fluida). |
| Implementar un sistema de gestión de usuarios y reseñas centralizado en Firebase. | La base de datos mantiene consistencia y actualización en tiempo real. |
| Optimizar la experiencia de búsqueda y descubrimiento cultural. | Los usuarios pueden filtrar contenido y recibir sugerencias según sus preferencias. Los filtros y el sistema de recomendaciones funcionan de manera eficiente, ofreciendo resultados precisos y relevantes en pruebas de usabilidad. |
| Asegurar sostenibilidad y mantenimiento. | Implementación de monetización indirecta mediante publicidad segmentada y enlaces de afiliados, sin afectar la experiencia de usuario. Monitoreo del sistema muestra estabilidad y rendimiento adecuados durante el primer mes posterior al lanzamiento. |
| Cumplimiento de plazos y tiempos establecidos. | El proyecto se completa dentro del periodo planificado, alcanzando los hitos definidos en cada sprint y entregando un producto totalmente funcional al cierre del ciclo de desarrollo. |

# Premisas y Restricciones

## Premisas del Proyecto - Los usuarios cuentan con conexión a Internet estable para acceder a la plataforma, debido a que toda la información (autenticación y datos culturales) se obtiene desde Firebase en tiempo real. - Firebase Authentication y Firestore estarán operativos durante todo el desarrollo y posterior funcionamiento del sistema, ya que la plataforma depende completamente de estos servicios para manejar usuarios, roles, obras culturales y reseñas. - El equipo de desarrollo tiene acceso permanente al proyecto Firebase, incluyendo reglas de Firestore, consola de autenticación y colección de administradores. - El proyecto se ejecuta en navegadores modernos compatibles con JavaScript ES6, dado que la arquitectura SPA utiliza módulos ESM y funciones nativas del navegador. - El desarrollo del proyecto se organiza y supervisa mediante Trello, utilizando sprints, épicas y criterios de aceptación registrados en el tablero de trabajo. - Las pruebas, documentación y revisiones de calidad se realizan según el Plan de Gestión de Calidad, incluyendo KPIs, reuniones periódicas, listas de verificación y control de riesgos. - El equipo cuenta con acceso a imágenes y recursos gráficos almacenados en la carpeta /src/assets/, necesarios para las vistas de catálogo, detalle y publicidad. - El profesor guía cumple el rol de Scrum Master, supervisando estándares, criterios de aceptación y revisiones quincenales. . ## Restricciones del Proyecto - Dependencia total de los servicios de Firebase - Si Firebase Authentication o Firestore presentan fallas, la plataforma no puede autenticar usuarios ni cargar contenido. - La plataforma funciona únicamente como aplicación web (SPA) - No se desarrollarán aplicaciones móviles nativas ni versiones offline. - No se contempla backend propio; toda la lógica depende del cliente y Firebase. - El acceso al panel administrativo está restringido exclusivamente a usuarios con permisos en la colección “admins” - Los administradores deben agregarse manualmente en Firestore. - El presupuesto asignado limita el uso de servicios adicionales - No se integrarán servicios externos de pago, APIs avanzadas ni módulos con costos adicionales fuera de Firebase. - El desarrollo debe ceñirse al cronograma establecido en los sprints - No se consideran ampliaciones funcionales fuera del alcance definido (recomendaciones avanzadas, foros, gamificación, etc.). - La plataforma depende del uso de JavaScript y del navegador - Los usuarios con JavaScript deshabilitado no podrán utilizar el sistema. - La SPA requiere un navegador actualizado compatible con módulos ES. - El despliegue y mantenimiento siguen el Plan de Calidad y el alcance técnico existente - Toda modificación funcional importante debe documentarse y aprobarse según el proceso de gestión de cambios. - Las imágenes deben existir en la estructura definida del proyecto - La ausencia de imágenes utiliza fallback automático, pero limita la experiencia visual.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Fallas o indisponibilidad de Firebase (Auth y Firestore) - Impacto: Muy alto - Probabilidad: Media Mitigación: - Monitorear el estado de Firebase. - Mantener respaldos y exportaciones periódicas. - Manejar errores de conexión desde la SPA. - Evitar dependencias externas adicionales para reducir complejidad. Reglas de seguridad mal configuradas en Firestore - Impacto: Muy alto - Probabilidad: Media - Mitigación: - Revisiones periódicas de reglas. - Validar roles desde la colección “admins”. - Auditorías internas de acceso. - Pruebas de lectura/escritura con distintos perfiles de usuario. Retrasos en el cronograma del proyecto - Impacto: Alto - Probabilidad: Alta - Mitigación: - Seguimiento semanal en Trello. - Reuniones de control con el profesor guía. - Priorización de épicas críticas. - División clara de tareas y criterios de aceptación. Desviación en los requerimientos funcionales - Impacto: Alto - Probabilidad: Media - Mitigación: - Control formal de cambios. - Revisión continua de historias de usuario. - Validación en cada sprint. - Alineación con sprints y planificación del profesor guía. Problemas de usabilidad o experiencia del usuario (UX) - Impacto: Medio - Probabilidad: Media - Mitigación: - Pruebas de usabilidad con usuarios reales. - Ajustes de interfaz según retroalimentación. - Validación en distintos dispositivos (móvil y escritorio). - Revisión de accesibilidad y contraste visual. Alta tasa de defectos en módulos críticos (auth, reseñas, panel admin) - Impacto: Alto - Probabilidad: Media - Mitigación: - Pruebas funcionales por sprint. - Revisiones de código. - Pruebas de integración entre router, vistas y Firestore. - Uso de listas de verificación de calidad. Documentación insuficiente o desactualizada - Impacto: Medio - Probabilidad: Media - Mitigación: - Actualización continua en cada sprint. - Control de versiones de documentos. - Auditorías internas del estado documental. - Mantener RACI, riesgos, KPIs y criterios de aceptación al día.

# Cronograma

El cronograma del proyecto CulturaX se desarrollará entre el 11 de agosto y el 1 de diciembre, aplicando la metodología ágil SCRUM mediante cuatro sprints iterativos. Durante el Sprint 1 se establecerá la estructura base del sistema y el módulo de autenticación de usuarios mediante Firebase. En el Sprint 2 se implementarán las vistas dinámicas correspondientes a las distintas categorías culturales, como cine, anime, música, libros y videojuegos, junto con la navegación general del sitio. El Sprint 3 se enfocará en el desarrollo del sistema de reseñas, incorporando las funciones de valoración por estrellas, comentarios personalizados y almacenamiento de datos en Firestore. Finalmente, el Sprint 4 abarcará la creación del panel administrativo, la integración de analíticas y la optimización de la interfaz y el rendimiento general del sistema. El seguimiento y la gestión de tareas se realizarán mediante Trello, herramienta que permitirá organizar las actividades y asegurar el cumplimiento de los hitos establecidos dentro del plazo previsto.

# Presupuesto

El presupuesto del proyecto CulturaX se elaboró considerando los recursos necesarios para el desarrollo, implementación, aseguramiento de calidad y documentación de la plataforma. La estimación integra horas de desarrollo, uso de herramientas, planificación mediante Scrum, pruebas, documentación técnica y una reserva de contingencia para mitigar riesgos operativos o ajustes no previstos durante el ciclo del proyecto. Concepto; Monto (CLP). Presupuesto Base del Proyecto; $3.095.694. Reserva de Contingencia (30%); $928.708. Costo Total Estimado del Proyecto; $4.024.402.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Rol en el Proyecto | Fase de mayor interés |
| --- | --- | --- |
| Bastian Vidal | Full Stack Developer | Proyecto completo |
| Ricardo Gonzalez | Full Stack Developer | Proyecto completo |
| Rodrigo Gonzalez | Full Stack Developer | Proyecto completo |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Funcionamiento completo de la plataforma SPA - Navegación fluida entre todas las vistas sin recargar la página. - Todas las categorías operativas (películas, series, anime, manga, música, libros, videojuegos y documentales). - Autenticación y gestión de usuarios con Firebase - Registro, login, logout, verificación de correo y recuperación de contraseña funcionando correctamente. - Inicio de sesión con Google integrado. - Control de roles y seguridad en Firestore - Acceso al panel administrativo limitado solo a usuarios registrados en la colección admins. - Reglas de seguridad correctamente configuradas. - Gestión de contenido cultural - CRUD funcional para obras culturales desde el panel admin. - Visualización correcta de cards, rails, detalle de obras e imágenes. - Sistema de reseñas operativo - Creación, edición y eliminación de reseñas. - Cálculo automático del promedio mediante transacciones de Firestore. - Reseñas visibles en detalle y en el perfil del usuario. - Buscador y filtros funcionando - Búsqueda global activa. - Filtros por categoría aplicando correctamente. - Rendimiento y UX adecuados - Interfaz responsiva, accesible y estable. - Navegación fluida sin errores visibles. - Documentación completa - Acta de constitución, plan de calidad, RACI, riesgos, KPIs y documentación técnica al día. - Evidencia de sprints gestionados mediante Trello. - Cumplimiento de sprints y cronograma - Finalización de los cuatro sprints planificados. - Validación de criterios de aceptación y entregables por sprint. - Aprobación final del profesor guía (Scrum Master) - Validación de funcionalidades, calidad del código, seguridad y documentación.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Gonzalez | Scrum Master | Gerencia |